«بَليــغ»: ابزاري چند پلت‌فرمه جهت مديريت تبليغ و مُبلّغ

خرداد 1392

مندرجات

مقدمات طرح

ابزار پيشنهادي يك: بانك اطلاعاتي مبلّغين

ابزار پيشنهادي دو: بانك اطلاعات مُبلّغ

ابزار پيشنهادي سه: شبكه اطلاعاتي و ارتباطي مبلّغين

تخمين هزينه و زمان

شيوه مديريت پروژه

مقدمات طرح

## ضرورت طرح

تبليغ ديني يكي از ديرپاترين فعاليت‌هاي روحانيت در تمامي مكاتب، اديان و مذاهب است. از هنگامي‌كه اعتقاد و باور اجتماعي وجود داشته، آئين‌هايي كه تنها بر پايه جماعت برقرار مي‌ماند و پايدار مي‌شود، فرد، افراد يا گروه‌هايي وجود داشته‌اند كه وظيفه خود را رساندن اصول و قواعد به مردم و ترويج و آموزش سنّت‌ها مي‌دانسته‌اند.

اگر نخستين انسان حضرت آدم ابوالبشر بوده، پيامبري منصوب از ناحيه ربوبي، رسالتي داشته و نبوّتي و برپايه آن ناگزير به تبليغ و رساندن حقايق به سمع خانواده خود و سپس خانداني كه آباء بشر مي‌بوده‌اند.

بي‌گمان «تبليغ» ديرينه‌ترين فعاليت انساني است و هميشه و در همه دوران‌ها همراه و همنشين تمامي انديشه‌ها.

چنين فعاليت پايداري، همچون ساير رفتارهاي ما، هميشه برخوردار از منابع انساني و تجارب بشري بوده و هست و منافع فن‌آوري بي‌ترديد در نهايت توان براي بهينه‌سازي آن به كار گرفته شده و مي‌شود. چنان كه روزي نه منبري بود و نه مناره و گنبدي، اما سخنوران مبلّغ حضور داشتند، روزي نيز دستگاه‌هاي تقويت صدا به دست آمد و سخنوري از ميانه اين ابزار رساساز دامنه‌افزا شد. امروز نيست رسانه‌هاي ديداري و شنيداري رسالت تبليغ را تجهيز كرده‌اند.

اما عرصه نرم‌افزار؛ در هر دو گزينه آف‌لاين و آن‌لاين، وِب و غيروِب، همچنان به قدري بكر و دست نخوره است كه گستره‌هاي پهناوري براي ابزارسازي تبليغ باز گذاشته و فراروي كارورزان قرار داده است. بسان ساير اعصار، ما نيز در رقابت با ساير مكاتب و اديان، در مواجهه با تمامي گمراهان و دعوت‌هاي آنان، خود را ناگزير به استفاده از «نهايت فن‌آوري» در اين مقوله مي‌دانيم.

## اهداف طرح

غرض از نگارش اين نوشته، طرح ايده يا ايده‌هايي‌ست كه مي‌تواند مرزهاي به‌كارگيري ابزارهاي نوين نرم‌افزاري در عرصه تبليغ را گسترش دهد و مقياس‌هاي جديدي براي تبليغ تعريف كند.

ما به دنبال توليد ابزار يا ابزارهايي هستيم كه اهداف ذيل را تأمين نمايد:

- تهيه زيرساخت مديريت اجرايي گروه‌هاي تبليغي

- ياري‌گري گروه‌ها در انجام فعاليت‌هاي تبليغي خود

- همسان‌سازي فرمت‌هاي مديريت تبليغ گروه‌ها

- تقويت ارتباط گروه‌ها و امكان استفاده از تجربيات يكديگر

- امكان استفاده از تجارب گذشته با تسهيل دسترسي به آن‌ها

- يكنواخت‌سازي فضاي فعاليت تبليغي با مشخص شدن مكان‌هاي داراي خلأ تبليغي

- ارتقاء كيفيت تبليغ با مخاطب‌شناسي و نيازسنجي

- كمك به تصميم‌گيري مديران نظام با ارائه آمارهاي دقيق كمّي و كيفي از تبليغ

- طراحي الگوهاي تبليغي مناسب براي مكان‌ها و زمان‌هاي متفاوت

و هزاران دستاورد ديگري كه در ذيل اهداف و اغراض ذكر شده تحصيل مي‌شوند.

## ويژگي طرح

طرح جاري، اگر چه اجمالي و خلاصه و تنها تخميني از فضاي پيش‌روست و در زماني اندك تهيه و توليد شده است، اما درصدد ترسيم ايده‌هايي است كه مي‌تواند با بودجه‌هاي جذب‌شده، در تنظيم طرح تفصيلي با دقت بسيار بيشتري تبديل به ابزارهاي نو، تازه و بديع باشد، فن‌آوري‌هايي كه كم‌تر با چنين نگاهي مورد استفاده تبليغ قرار گرفته باشد.

از اين رو، براي اين‏كه طرح قابليت گزينش از سوي سرمايه‌گذاران مالي داشته و چارچوبي بسته نباشد كه گرفتار دو گزينه «بله/خير» شود، كه اگر در توان و بنيه‌مان نبود منتفي گردد و اگر تمايلات را برنيانگيخت كنار گذاشته شود، در سه سرفصل تنظيم و پيش‌بيني شده است.

سرفصل‌هايي كه هر كدام توصيف‌گر حالت و وضعيتي معيّن در استفاده از فن‌آوري در توسعه تبليغ است، به ترتيب از كوتاه‌ترين نگاه به بلندترين و متعالي‌ترين وضعيت قابل تصوّر. وضعيتي كه در نگاه امروز ما كاملاً دست‌يافتني و در دسترس است.

در اين طرح از منظرهاي ناممكن و خيال‌بافانه دوري شده و تنها به آن‏چه ميسّر است نگاهمان معطوف بوده و بدان پرداخته‌ايم. اگر از باور و ذهن مخاطب دور باشد و توهّم‌انگيز به نظر رسد، بايد به گرده بي‌اطلاعي و كم‌خبري از ابزارها و فن‌آوري‌هاي نوين گذاشت و از عهده نگارنده برداشت. والله عليم بذات الصدور.

ابزار پيشنهادي يك: بانك اطلاعاتي مبلّغين

نخستين ابزار پيشنهادي شامل يك نرم‌افزار تحت وِب است كه توانايي مديريت گروه‌هاي تبليغي را فراهم مي‌آورد و ارائه خدمات به آنان را تسهيل مي‌نمايد.

اين ابزار تحت وِب شامل سامانه‌هاي ذيل است:

- بانك اطلاعات جامع مبلّغين مرتبط؛ شامل اطلاعات فردي و سوابق تبليغي

- امور مالي، پرداخت‌ها، بودجه‌هاي دريافتي، هزينه‌هاي جاري و عمراني، مسايل مالياتي

- ابزار مديريت انبار، اموال منقول و غيرمنقول، جمع‌داري، مديريت هدايا و كالاهاي توزيعي

- دفتر تلفن افراد مرتبط با گروه‌ها، اعضاي آن‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي همكار و مرتبط

- بانك گزارشات متني، تصويري، صوتي از گروه‌ها و فعاليت‌هاي تبليغي آنان

- مديريت اعزام، ثبت‌نام و عضويت، گزينش، پذيرش

- بانك اطلاعات مناطق تبليغي، ظرفيت مراكز، حوزه‌ها، مساجد و تكايا

- اتوماسيون اداري، ثبت اَسناد حقوقي، نامه‌نگاري‌هاي رسمي، قراردادها

اين ابزار تنها يك نسخه تحت وِب است كه بر روي يك هاست اجاره‌اي نصب شده و در اختيار مديران تبليغي خواهد بود. مبلّغين نيز تنها در حدّ كاربران عادي و اعضاي ساده نرم‌افزار مي‌توانند از آن استفاده نمايند، ثبت نام كنند، از اخبار مطّلع شوند، گزارشات خود را ارسال كنند و بعضي اطلاعات مفيد را دريافت نمايند.

ويژگي‌هاي ريزتر و دقيق‌تر اين سامانه در طرح تفصيلي و پس از مطالعات و بررسي‌هاي تكميلي تدوين و ارائه خواهد شد.

اجمالاً هدف از اين ابزار ايجاد يك «بانك اطلاعاتي مبلّغين» است؛ ابزاري مديريتي براي مديران گروه‌هاي تبليغي.

ابزار پيشنهادي دو: بانك اطلاعات مُبلّغ

آن‏چه در پيشنهاد يك گفته شده است را اگر ضميمه كنيم به ابزاري كه در اختيار مبلّغ باشد، ابزاري كه مبلّغ براي ساماندهي تبليغ خود از آن استفاده نمايد، سامانه‌اي خواهد شد كه تحت عنوان پيشنهاد دو به معرفي آن مي‌پردازيم.

مبلّغ براي تنظيم فعاليت‌هاي تبليغي خود به ابزارهايي نياز دارد فراتر از آن‏چه كه مديران تبليغ از آن بهره مي‌برند. مبلّغ نياز به متن و محتوا دارد، نياز به اطلاعات مكاني و جغرافيايي دارد، او نياز دارد برنامه‌ريزي كند و براي اين منظور به تقويم‌هاي تبليغي محتاج است. او هميشه و همواره كتاب‌ها و منابعي را بايد در اختيار داشته باشد. بايد ابزاري داشته باشد كه بتواند يادداشت‌هاي خود را نگهداري كند و نسخه‌اي  منحصر به فرد از مطالعات ويژه خويش را هميشه همراه داشته باشد، نوشته‌هايي كه تنها خودش از آن‌ها سر در مي‌آورد و با شخصيت و شيوه‌ها و روش‌هاي پژوهشي او سازگارتر است.

پيشنهادِ دوم چيزهايي بيشتر از پيشنهاد نخست دارد:

- كتابخانه تبليغ، شامل كتاب‌هاي مورد نياز تبليغي؛ فقهي، احكام، اعتقادي، كلامي، اخلاقي

- ابزار فيش‌برداري در كتابخانه، دسته‌بندي‌، حاشيه‌نويسي، علامت‌گذاري، موضوع‌بندي

- مديريت يادداشت‌هاي گزارشي، روزنوشت‌ها، انتقال دست‌نوشته‌ها، تصويري و صوتي

- تسهيل دسترسي به بانك گزارشات و تجارب ساير مبلّغان بر اساس مكان، زمان يا مخاطب

- امكان اخذ خروجي از انواع اطلاعات جمع‌آوري شده در فرمت‌هاي قابل انتقال

- قابليت انتقال اطلاعات به سرويس‌هاي وبلاگ معتبر و شبكه‌هاي اجتماعي

بدين نحو است كه مبلّغ مي‌تواند از ابزار توليد شده به نفع خود استفاده نمايد و پاره‌اي امور مقدماتي، آمادگي تبليغ، حين تبليغ و حتي پس از تبليغ خود را با اين ابزار به انجام برساند.

اين ابزار به نوعي «بانك اطلاعات مبلّغ» است، چيزي است كه هر مبلّغ براي خود از آن بهره مي‌برد و در عين حال مديران نيز از آن منتفع مي‌شوند، هم در مديريت تبليغ، هم در توليد محتوا.

ابزار پيشنهادي سه: شبكه اطلاعاتي و ارتباطي مبلّغين

آخرين پيشنهاد آخرِ چيزي است كه متصوّر است در عصر ما. آن‏چه غرض خالص ما از نگارش طرح حاضر بوده است. استفاده از پلت‌فرم‌هاي متعدّد جهت تسهيل دسترسي به ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي.

اگر به تمام آن‏چه تا كنون ذكر شده است، نرم‌افزارهاي قابل اجرا در موبايل و تبلت را بيافزاييم، اگر شبكه اجتماعي را به سامانه اضافه كنيم، حقيقتاً با يك «ابزار معاصر» مواجه خواهيم بود. يك ابزار به روز كه از فن‌آوري‌هاي بازار نهايت استفاده را نموده باشد.

ما چنين چيزهايي را بايد به پيشنهاد يك و دو اضافه نماييم:

- سامانه شبكه اجتماعي مبلّغين؛ اعلام آن‌لاين، چت، فروم، وبلاگ، نظر، ميني‌بلاگ، گروه، اتاق‌هاي موضوعي، ارائه تصوير، صوت و تمامي فرمت‌هاي چندرسانه‌اي و اتصال همه اين موارد به سوابق مبلّغ، فعاليت‌ها، آثار، گزارشات.

- ابزار ثبت ايده‌هاي تبليغي به نام مبلّغ و نقد و نظر ايده‌ها

- امتيازگذاري مبلّغين بر اساس فعاليت‌هاي گذشته و همچنين فعاليت‌هاي درون سامانه

- نرم‌افزار آندرويدي براي استفاده از تمامي خدمات سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي

- نسخه قابل نصب نرم‏افزار مذكور بر روي سخت‌افزارهاي اپل؛ IPad و Iphone

- امكان خروجي گرفتن از داده‌ها و استفاده در نرم‌افزار به صورت Offline

مبلّغ بايد بتواند حتي اگر در منطقه تبليغي دسترسي به اينترنت نداشت، آن‏چه به صورت Offline ذخيره كرده است را در نرم‌افزار خود ببيند و به بخش‌هايي از كتابخانه تبليغ دسترسي داشته باشد، همراه با حاشيه‌ها، نظرات، علامت‌ها، هر چه كه نياز دارد از بانك‌هاي اطلاعاتي سامانه بليغ.

اين ابزار قابليتي را ايجاد مي‌كند تا مبلّغين هم را بشناسند، تجارب هم را دريابند و با يكديگر مرتبط شوند. نام آن چيزي نمي‌تواند باشد جز «شبكه اطلاعاتي و ارتباطي مبلّغين».

تخمين هزينه و زمان

## پيشنهاد يك

آن‏چه در ابزار پيشنهادي نخست توليد مي‌شود نيازمند تجهيزات و خدمات و فعاليت‌هاي ذيل است كه هزينه هر كدام به نحو ذيل تخمين زده مي‌شود:

اجاره هاست و دومين پنج ساله:	-/000/000/15 ريال

توليد طرح تفصيلي:	-/000/000/20 ريال

طراحي نرم‌افزار تحت وِب:	-/000/000/200 ريال

توليد و درج محتواي اوليه مورد نياز:	-/000/000/70 ريال

مديريت پروژه و هزينه‌هاي راه‌اندازي:	-/000/000/30 ريال

جمع:	-/000/000/335 ريال

به نظر مي‌رسد اين پروژه در مدّت شش‌ماه قابل اجرا باشد، به نحوي كه از ماه سوّم امكان بهره‌برداري از سامانه وجود داشته و پس از شش‌ماه به صورت كامل و با كم‌ترين باگ و نقص در اختيار كارفرما قرار بگيرد.

## پيشنهاد دو

پيشنهاد دوم گزينه‌هايي را به طرح اضافه مي‌نمايد كه پاره‌اي از آن هزينه بالايي دارند:

اجاره هاست و دومين پنج ساله:	-/000/000/30 ريال

توليد طرح تفصيلي:	-/000/000/20 ريال

طراحي نرم‌افزار تحت وِب:	-/000/000/300 ريال

گزينش، توليد و درج محتواي اوليه مورد نياز:	-/000/000/150 ريال

مديريت پروژه و هزينه‌هاي راه‌اندازي:	-/000/000/50 ريال

جمع:	-/000/000/550 ريال

فاز اول اين پروژه نيز مانند پيشنهاد يك در سه ماه قابل اجراست. البته امكانات و قابليت‌هاي پيشرفته به تدريج و در مدّت پنج ماه توليد خواهد شد. از اين رو، اجراي اين پروژه به نظر مي‌رسد كه هشت ماه زمان به اخود اختصاص دهد.

## پيشنهاد سه

اين مورد آخر اساساً يك فعاليت منحصر به فرد و ويژه است، نهايت چيزي كه مطلوب ماست و آينده‌اي براي ما كه امروزِ غرب است، امروزِ تهاجم فرهنگي دشمنان عليه اسلام و مسلمانان.

و هزينه‌ها به قرار ذيل پيش‌بيني مي‌گردد:

اجاره سرور و پهناي باند براي يك‌سال:	-/000/000/30 ريال

توليد طرح تفصيلي:	-/000/000/30 ريال

طراحي نرم‌افزار تحت وِب:	-/000/000/500 ريال

گزينش، توليد و درج محتواي اوليه مورد نياز:	-/000/000/150 ريال

توليد نرم‌افزار ويندوزي آف‌لاين:	-/000/000/30 ريال

توليد نرم‌افزار آندرويد:	-/000/000/50 ريال

توليد نرم‌افزار اپل:	-/000/000/80 ريال

مديريت پروژه و هزينه‌هاي راه‌اندازي:	-/000/000/100 ريال

جمع:	-/000/000/970 ريال

اجراي چنين پروژه‌اي اگر به صورت موازي به انجام رسد، يعني نرم‌افزارهاي توليدي براي پلت‌فرم‌هاي مختلف به صورت هم‌زمان اجرا شوند، به نظر مي‌رسد دوازده ماه كافي باشد تا تمامي سرويس‌هاي ذكر شده فعّال گردند و باگ‌ها رفع شود. البته در اين مورد نيز به‌گونه‌اي تدبير مي‌شود تا پس از سه ماه فاز اول به پايان رسد و نرم‌افزار فعّال گردد.

شيوه مديريت پروژه

مدل اجرايي اين پروژه نرم‌افزار، در هر سه پيشنهاد ذكر شده، مشابه ساير نرم‌افزاري روز بازار، مدل RUP است كه مبتني بر چهار مرحله فعاليت تنظيم شده است.

البته گام اول (Inception) كه به پايان برسد، براي اجراي نرم‌افزار و توليد آن از شيوه نوين مديريتي استفاده خواهد شد، شيوه‌هاي Agile و چابك در توليد نر‌م‌افزار.

مدلي كه ما پيشنهاد مي‌كنيم، به تبع رايج شدن و تأسيس نهادهاي كارشناسي در داخل كشور كه نمايندگي آن را بر عهده دارند، مدل اسكرام و xp است. با توجه به وجود مؤسساتي كه در اين زمينه آموزش مي‌دهند و نظارت مي‌نمايند، استفاده از اين مدل مي‌تواند كيفيت و سرعت كار را به شدت بالا برد.

در اين شيوه كل كارهاي پروژه به چند فصل شكسته مي‌شود و هر فصل در يك دوره زماني مشخص به انجام مي‌رسد. كار در گروه‌هاي كوچك به صورت منسجم و با استفاده از قابليت‌هاي Team working انجام شده و از شيوه‌هاي جديد و خلاقانه‌اي براي تقسيم كارها بين افراد استفاده مي‌شود.

قطعاً اين نخستين ابزاري نيست كه در عرصه تبليغ توليد مي‌شود، پيشينه بسيار ضعيف و ناقصي در اين زمينه وجود دارد كه نتوانسته خلأهاي موجود را پر كند. اميد است اين ابزار، پس از توليد طرح تفصيلي و پياده‌سازي به بهترين شيوه ممكن، ثابت كند كه با تدبير صحيح مي‌توان بهترين‌ها را در داخل كشور توليد نمود و رقابت با ابزارهاي پرقدرت جهاني چندان دشوار نيست، اگر به خدا توكل شود و از آخرين فن‌آوري‌هاي دانشي در عرصه نرم‌افزار و مديريت استفاده كرد.