بسمه‌تعالي

برنامه كاري ارتقاء سايت مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما ـ  18/3/1390

دستور كار

بنا شد سه محور براي نمايه‌سازي اطلاعات سايت به صورت هم‌زمان پي‌گيري شود؛  درختواره‌سازي از نمايه‌هاي موجود (هدف كوتاه‌‌مدت)،  نمايه‌سازي به روش مدرن (هدف ميان‌مدت) و  توليد اصطلاح‌نامه «رسانه» با رويكرد ديني (هدف بلندمدت).

مهندس………

تماس با مؤسسه پارسا به عنوان يكي از پيشكسوتان فعّال در نمايه‌سازي رايانه‌اي (نمونه: http://seraj.ir)، دعوت از نماينده نمايه‌ساز اين مؤسسه براي بازديد از مركز و بررسي 17000 نمايه موجود در سامانه اطلاعاتي سايت.  فعّال‌سازي آقاي …… به عنوان يكي از اعضاي انجمن نمايه‌سازان قم كه از كارمندان رسمي مركز است، براي احياء پروژه زمين‌مانده نمايه‌سازي سايت.  ارتباط با خانه هنر براي بررسي امكان استفاده از افرادي كه دوره‌هاي آموزش فيلمنامه‌نويسي و مشابه آن را پشت سر گذارده‌اند و تهيه فهرست اسامي اين افراد براي به‏كارگيري در فعاليت‌هاي محتوايي سايت.  تماس با مركز صداوسيماي قم و البته با مشورت كارشناسان داخل مركز مانند آقاي ……، براي يافتن برنامه‌سازان باتجربه‌اي كه براي «كنترل» فرآيند نمايه‌سازي حاضر به همكاري باشند.  ارائه گزارشي از جلسات شوراي سايت به مسئول مركز و توجيه اهميت هر كدام از پروژه‌هاي فوق، خصوصاً پروژه سوّم كه شهرت مركز را به عنوان اولين توليدكننده تزاروس «رسانه» در ايران به همراه خواهد داشت.  بررسي امكان مالي و قراردادي براي هر كدام از پروژه‌ها.

آقاي ………

تماس با آقاي يعقوب‌نژاد، مسئول توليد اصطلاح‌نامه دفتر تبليغات اسلامي، و مشورت در خصوص امكان توليد تزاروس «رسانه» براي اولين بار در كشور.  فراهم آوردن پيش‌نويس درختواره موضوعي «رسانه» از منابع مكتوب و همچنين از سايت‌هاي اينترنتي خارجي مانند راهنماي موضوعي http://dmoz.com و http://sciencedirect.com .  تماس با خروجي‌هاي دانشكده براي كسب حال و روز اين افراد و معرفي افرادي كه اشتغال عمده‌اي ندارند و حاضر به همكاري با مركز هستند.  در صورت كم بودن اين افراد، تماس با دانشجوياني كه دوره درس را تقريباً تكميل نموده، ولي موفق به اتمام تحصيل در دانشكده نشده‌اند.  تلاش براي اقناع مسئولين و تشكيل دبيرخانه اطلاعات سايت.  پي‌گيري تشكيل جلسه بعدي شورا در اولين فرصت ممكن، پس از انجام تمامي كارهاي مورد نياز توسط همكاران، به عنوان دبير شوراي عالي سايت.

آقاي ………

فراخوان نيروهاي آموزش‌ديده قبلي در مركز براي نمايه‌سازي.  دريافت نمونه‌هايي از فيش‌هاي اطلاعاتي سايت از آقاي …… و بررسي زمان و هزينه مورد نياز براي نمايه‌سازي به شيوه مدرن و به روز.

آقاي ………

اصلاح نرم‏افزار نمايه‌سازي به گونه‌اي كه بيشترين فضاي نمايش نمايه‌ها را به صورت درختي فراهم نمايد و امكان ايجاد نمايه جديد در آن وجود داشته باشد.  انتقال تمامي 17000 نمايه موجود به نرم‏افزار مذكور براي استفاده در پروژه درختواره‌سازي از نمايه‌هاي موجود.

التماس  دعا