به نام خدا

برنامه كوتاه‏مدت بهينه‏سازي بخش اطلاعات سايت مركز - 13/3/1390

الف. داده‌هاي موجود

- تعداد 32 هزار فيش «گزيده‌ها» در سايت

- تعداد 61 هزار نمايه پيش‌آرا

- تعداد … سرفصل داخلي از هزار كتاب و نشريه

- تعداد … فيش «گزيده‌ها» در نرم‏افزار ورود اطلاعات

- تعداد … فيش «گزيده‌ها» در موضوعات هشت‌گانه؛ حكايت، شعر، حديث، …، …، …، …، … كه هنوز تايپ نشده

ب. فعاليت‌هاي باقي‌مانده

- اصلاح 61 هزار نمايه

- انتصاب نمايه‌ها به 32 هزار فيش موجود در سايت

- نهايي كردن فيش‌هاي نرم‏افزار ورود اطلاعات براي انتقال به سايت

- انتقال نرم‏افزار ورود اطلاعات به اينترنت جهت تسريع در كار كردن با آن و امكان كار در خارج از مركز

- اعمال تغييراتي در سايت براي ايجاد امكان دسترسي به اطلاعات از طريق نمايه

- بررسي ساير اطلاعات موجود در سايت، مانند انديشمندان، جهت بررسي امكان اتصال آن‌ها به نمايه‌ها

- كنترل و دسته‌بندي فيش‌هاي تايپ نشده و ورود اطلاعات آن‌ها

ج. مسئوليت‌ها و تقسيم كار

- برادر ………؛  آمارهاي بند الف را نهايي مي‌فرمايند.  روشي مشخص براي ثبت فيش‌ها و اطلاعات آن‌ها بر مي‌گزينند و مسئوليت دبيرخانه اطلاعات را بر عهده مي‏گيرند.  پيش‏نويس آئين‌نامه‌اي را براي نمايه‌زني تهيه مي‌نمايند.

- برادر ………؛  بخش‌هايي از اطلاعات نمايه‌ها را از سايت به نرم‏افزار نمايه‌زندي مهندس سرمدي منتقل مي‌فرمايند در بسته‌هاي مثلاً هزارتايي، براي شروع پنج بسته، كه بتوان براي تست نمايه‌زني تحويل چند نمايه‌زن داد.  روش‌هاي نرم‏افزاري ممكن براي تلفيق و خلاصه‌سازي نمايه‌ها را بررسي مي‌فرمايند؛ مثلاً بريدن تمام نمايه‌ها از حرف عطف «واو» كه نمايه‌هاي تركيبي را تبديل به عناصر اوليه مي‌نمايد و سپس Group by كردن تمامي عبارات و حذف پاره‌اي پسوند و پيشوندها براي ادغام نمايه‌ها در يكديگر. با مراعات اين نكته كه تا  حدّ ممكن كد اوليه نمايه كه از سايت همراه آن بوده تغيير نكند و حفظ شود.  تنظيم يك دياگرام كامل از تمام ديتابيس سايت (در صورت عدم وجود آن)

- برادر ………؛  مطالعه و اقدام براي انتقال نرم‏افزار ورود اطلاعات به اينترنت.  جستجو و جمع‌آوري تمامي داكيومنت‌هاي سايت؛ متشكل از تمامي دياگرام‌ها، طرح‌ها، فرم‌ها و نوشته‌ها و برنامه‌ها.  هماهنگي براي تشكيل جلسات هفتگي و مورد نياز براي همكاري دوستان در اين تيم كاري.  پي‌گيري فاز تحقيقاتي و پژوهشي ارتقاء سايت با همكاري رئيس مركز.

- برادر ………؛  كنترل نهايي تمام اطلاعات توليد شده و قرار گرفته در سايت.  نظارت بر نمايه‌زني

- تمامي دوستان، هر محققي مي‌شناسند كه تجربه نمايه‌زني دارد معرفي كنند براي همكاري.