بسمه تعالي

تعريف پروژه توليد نرم‏افزار مديريت چرخه اطلاعات پژوهش

ــ هدف:

مديريت فني مركز در راستاي مكانيزه كردن و رايانه‏اي نمودن فعاليت اصلي مركز پيشنهاد توليد اين نرم‏افزار را به واحد كنترل كيفيت ارائه كرد و اين طرح مورد استقبال اين واحد قرار گرفت. در طي حدود شش‏ماه مستندات كامل اين طرح توسط واحد كنترل كيفيت توليد و به بخش فني ارائه شد.

اين نرم‏افزار در سه سطح توليد مي شود؛ سطح كاربرگ‏ها، سطح كاربران و نقش‏ها و سطح فرايندها.

ــ امكانات سطح كاربرگ‏ها:

- تعريف كاربرگ جديد

- طراحي ديتابيس براي كاربرگ جديد

- اضافه بخش‏هاي ضميمه‏اي به هر كاربرگ (مانند توضيحات، نظر كنترل‏گر و…)

ــ امكانات سطح كاربران:

- تعريف كاربر جديد و ويرايش و حذف

- تعريف نقش كاربر و حوزه دسترسي

- تعريف رمز براي كاربر

- امكان تغيير رمز توسط كاربر

ــ امكانات سطح فرايندها:

- تعريف فرايند جديد

- انتخاب كاربرگ براي هر فرايند

- انتخاب ترتيب جريان كاربرگ ميان كاربران

- تعريف سطح دسترسي هر كاربر به كاربرگ مذكور

- تعريف نوع جريان كاربرگ براي هر كاربر (تك مسيره و دو مسيره، به صورت بله و خير)

- استارت كردن فرايند و فعال شدن جريان كاربرگ‏ها

ــ امكانات ظاهري نرم‏افزار:

ــ براي كاربر:

- رمز خود را براي ورود به شبكه درج مي‏كند.

- عناوين تمام كاربرگ‏هايي را كه بايد بر روي آن كار كند را مشاهده مي‏كند.

- با كليك بر روي هر عنوان متن كاربرگ را با قابليت ويرايش مشاهده مي‏كند (به صورت تكست‏باكس).

- پس از پايان كار آن را ارسال مي‏كند (اگر تك مسيره باشد) يا بله و خير مي‏زند (اگر دو مسيره باشد).

- عنوان مذكور از ليست او حذف شده و متن كاربرگ عنوان بعدي را مي‏بيند،‌ تا تمام كارهاي خود را انجام دهد.

ــ براي مدير سيستم:

- رمز خود را براي ورود به شبكه درج مي‏كند.

- به دو سطح فرايندها و كاربران دسترسي داد.

- در بخش كاربران مي‏تواند اضافه، ويرايش كرده و حقوق دسترسي را عوض نمايد.

- در بخش فرايند مي‏تواند فرايند را ويرايش نمايد.

- كاربرگ‏ها نيز براي افزايش يا ويرايش توسط برنامه‏نويس در سطح ديتابيس و برنامه تغيير خواهد كرد.

ــ اجراي پروژه:

- زمان اجراي اين پروژه سه ماه پيش بيني مي شود.

- هزينه اجراي اين پروژه ششصد هزار تومان پيش بيني مي شود.

- پروژه توسط برادر مسعودي در ابتداي فروردين سال 1385 آغاز شد كه با انصراف ايشان متوقف گرديد.

- مجدداً‌ از ابتداي تيرماه 1385 توسط برادر حسني آغاز شد كه همچنان ادامه دارد.

- پيش بيني مي شود تا انتهاي شهريور سال 1385 نرم‏افزار توليد شده و آماده استفاده باشد.

- ناظر اين پروژه مهندس مدبّري مي باشد.