به نام خدا

گزارش جلسه با معاونت بين‏الملل مركز مديريت حوزه -  14/9/1389

دعوت از سوي حاج آقاي …… بود. امّا جلسه كه آغاز شد ايشان فرمودند حضور شما به نمايندگي از سوي مهندس …… است كه هماهنگ هم شده است! اين است كه گزارش را تقديم شما مي‌كنم.

- دو كارشناس فني: وقتي دو كارشناس را در يك جلسه عمومي دعوت مي‌كنند كه يكي در حال همكاري با مجموعه است و ديگري از بيرون دعوت شده، «اخلاق» در تعارض با «حقانيت» قرار مي‌گيرد. اين را تجربه برايم اثبات كرده است. گويا نادانسته قصد داشتند بنده را با آقاي ……… درگير نمايند. همواره در اين شرايط تنها به ذكر پيشنهاداتي اكتفا كرده و قضاوت و تصميم را بر عهده ساير اعضاء مي‌گذارم.

- تنوّع داده‌ها: گستره‌اي كه در نظر دارند تبديل به بانك اطلاعات كنند بسيار وسيع است. يك اداره داخل كشور دارند و يك اداره خارج از كشور. از عناوين هم كم نگذاشته‌اند؛ پژوهشگران، اساتيد، مراكز پژوهشي، مدارس علميه و… بنابراين ساختار داده مهم‌ترين مطلب براي آن هاست كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

- بي‌اطلاعي كارفرما: ناآگاهي كارفرما را به سادگي مي‏توان در اوايل جلسه فهميد. مي‏گويند ما فرم‌ها را آماده كرده‌ايم، تعدادي را و مي‌خواهيم مشغول جمع‏آوري اطلاعات شويم. يك نرم‏افزار دلفي هم داريم كه بيشتر يك File manager است تا Data manager كه اطلاعات را به صورت فايل‌هايي جمع‏آوري كرده‌اند، مثلاً فايل اكسل از تمامي اساتيد حوزه. اين فايل‌ها را با اين نرم‏افزار مي‏خواهند طبقه‏بندي كنند اجالتاً تا نرم‏افزار اصلي نوشته شود.

- مراحل طراحي كاربرگ: سعي كردم مسير بحث را اصلاح كنم و مراحل دستيابي به كاربرگ را اين‏گونه ترسيم كردم برايشان:

      - احصاء انواع داده

      - تعيين ضرورت هر داده، وجه نياز و كاركرد آن

      - تعيين دامنه و قلمرو هر داده

      - تشخيص فيلدهاي مورد نياز بر اساس وجه نياز و دامنه نياز

      - تعيين ويژگي‌هاي هر فيلد؛  دسته‏بندي فيلدها  طبقه‏بندي امنيتي

      - ساخت كاربرگ‌ها با توجه به اين دو ويژگي

موارد فوق را عرض كرده و توضيح دادم: بعد از كاربرگ تازه شما مجاز هستيد كه جمع‏آوري اطلاعات را آغاز كنيد، تا قبل از آن تنها حق داريد منابع را نزديك كنيد، مثلاً اگر دائرةالمعارفي هست بخريد و بياوريد، مواد خام را و نه فيش‌برداري! هم‏زمان با آغاز پروسه جمع‏آوري اطلاعات،  ايده اصلي بانك اطلاعات  انتخاب پلت‌فورم و  طراحي بانك اطلاعات به طور هم‏زمان با جمع‏آوري اطلاعات آغاز مي‏شود.  پنج مرحله نيز براي برنامه‏نويسي ذكر كردم و خلاص.

- كوتاه‏مدت: اعتراض دوستان به طولاني شدن كار، مي‏گويند همين الآن نياز داريم! پيشنهادشان اين‏كه يك برنامه كوتاه‏مدت داشته باشيم و يك بلند‏مدّت. اگر چه مي‏دانم وقتي كوتاه‏مدت‌شان جور شود، بلندمدت را از ياد مي‌برند. امّا چه كنم كه جز سكوت چاره نبود. فقط اصرار كردم براي  كوتاه‏مدت بايد «بخريد» و نه «بسازيد». آقاي ……… نرم‏افزاري را سراغ داشت كه قرار شد اطلاعات آن را براي بنده هم ايميل نمايند. ابزاري كه اجازه ساخت نوع جديد داده و فيلد بدهد كه ظرف يك هفته كارشان آغاز شود. البته پيشنهاد بين خودشان شد كه با همان اكسس هم مي‌توانند كه اتفاقاً حاج آقاي …… آقاي …… را همراه آورده بود به عنوان اكسس‌كار كه اگر منتقل شود از آموزش به بين‏الملل اين كار را همان‌جا انجام دهد.

بنده هيچ قولي از جانب فن‏آوري اطلاعات مركز ندادم و با هيچ مطلبي توافق قطعي نكردم، فقط پيشنهادات خود را طرح نموده و بيشتر شنيدم تا سخن بگويم. گفتم كه اگر فرم‌ها بدون مستندسازي و كارشناسي انجام شود، به زودي چالش خواهد داشت، گفتم كه اين اطلاعات حداقل بايد تا ده سال قابل استفاده باشد!

سيدمهدي موشح