به نام خدا

ملزومات راه‌اندازي سايت ـ 10/11/1390

راه‌اندازي سايت مورد نظر، نياز به سه فعاليت دارد كه ذيلاً ذكر مي‌گردد:

1. تهيه سخت‌افزار، نرم‌افزار و پهناي باند
2. جمع‌آوري اطلاعات، گزينش و دسته‌بندي و قراردادن در سايت
3. پشتيباني از سايت و پاسخگويي به پيام‌ها و تماس‌ها

هر كدام از اين فعاليت‌ها هزينه‌هاي مختص به خود دارد و نيروهاي خاصّ خود را مي‌طلبد. براي نرم‌افزار، پيشنهاد مي‌شود از يك ابزار آماده مديريت محتوا استفاده شود كه هزينه نصب و راه‌اندازي آن پايين باشد.

|  |  |
| --- | --- |
| دومين و هاست براي سه سال | 300 هزار تومان |
| طراحي قالب و نصب CMS | 200 هزار تومان |
| خط پرسرعت اينترنت براي يك‏سال | 150 هزار تومان |
| جمع | 650 هزار تومان |

در گام جمع‌آوري اطلاعات، بايد تمامي آن‏چه در دسترس است تجميع شده و دسته‏بندي شود. مواردي كه مي‌تواند و مناسب است بر روي اينترنت ارائه شود گزينش شده و در سايت ورود اطلاعات شود. اين دسته‌بندي‌ها مي‌تواند مانند ذيل باشد:

1. معرفي و زندگينامه
2. سوابق فعاليت‌هاي علمي
3. سوابق فعاليت‌هاي سياسي
4. آثار مكتوب
5. دروس خارج
6. فتاواي شرعي و استفتائات
7. برنامه درسي (ساعات درس خارج و برنامه درسي براي اطلاع علاقه‌مندان)

مطالب هر كدام از بخش‌هاي فوق بايد جمع‌آوري شده و تنظيم گردد. ورود اطلاعات به سايت نيز هزينه‌هاي خود را دارد كه به دليل عدم قطعيّت حجم اطلاعاتي، قابل پيش‌بيني نيست. اگر يك نيروي اپراتور براي سه ماه به صورت تمام‌وقت فعاليت نمايد، به نظر مي‌رسد بتواند تمام اطلاعات را وارد سايت كند.

|  |  |
| --- | --- |
| اپراتور واردكننده اطلاعات | ساعتي 3000 تومان |
| هر ماه | 120 ساعت |
| جمع سه ماهه | يك ميليون تومان |

طبيعتاً سايت نياز به نگهداري دارد. به اين معنا كه يك اپراتور بايد حداقل هفته‌اي سه ساعت مشغول وارد كردن اطلاعات جديد به سايت بوده و ايميل‌ها و پيام‌ها را دريافت نمايد. بعد از اتمام راه‌اندازي اوليه سايت، اين پشتيباني نياز به حداقل 12 ساعت كار در ماه دارد.

|  |  |
| --- | --- |
| پشتيباني براي يك‌سال | 500 هزار تومان |