به نام خدا

نتيجه جلسه دوم بررسي پورتال … ـ 8/9/1391

# شركت‌كنندگان در جلسه

آقايان: …، …، …، …، …، … و موشَّح.

# دليل برگزاري جلسه

- دليل قيمت‌هاي داده شده و زمان اعلام شده براي كارفرما روشن نيست.

- فرآيندها و ساختار اطلاعات تعريف دقيقي ندارند.

- كارفرما هزينه زيادي براي خريد پورتال متقبّل شده و هزينه اضافه را نمي‌تواند بپذيرد.

- تمام گزينه‌هاي ممكن روي ميز گذاشته شود تا كارفرما امكان بهترين انتخاب را داشته باشد.

# ضرورت استفاده از SKD

- خواسته‌هاي كارفرما در جلسات متعدّدي مورد بررسي قرار گرفته است.

- به سه سامانه اصلي تفكيك شده است.

- هيچكدام از اين سامانه‌ها قابل پياده‌سازي كامل در پورتال نيست.

  - ارتباط بين سامانه‌ها و اطلاعات بسيار زياد است.

  - يك نوع شبكه اجتماعي در نهايت خواهد بود.

  - نياز به توليد ديتابيس‌هاي مستقل از پورتال است.

  - دسترسي به ديتابيس‌هاي پورتال ضروري است.

- پورتال قبل از حضور كارشناسان فعلي خريداري شده است و قابل برگشت نبوده.

  - لذا فقط براي استفاده از پورتال برنامه‌ريزي شده است.

- دليل نياز به 500 ساعت كار و حدود 20 ميليون تومان هزينه همين استفاده از SDK است.

- استفاده از SDK به معناي كدنويسي به زبان PHP است كه زمان و هزينه زيادي دارد.

# بسنده كردن به فرم‌ساز

- پورتال براي اين خريداري شده است كه ديگر هزينه‌اي پرداخت نشود.

  - تمامي فعاليت‌ها بايد و بايد با ابزارهاي پورتال انجام شود و گرنه هزينه آن مقرون به صرفه نيست.

  - كارفرما در حال حاضر بودجه 20 ميليوني SDK را ندارد.

- بايد فرآيند‌ها و ساختارهاي داده‌ها مشخص شود و معلوم گردد دقيقاً چه بخش‌هايي نياز به SDK دارد.

  - كارفرما مي‌تواند با صرف‌نظر كردن از بخش‌هاي مذكور، كار را به فرم‌ساز تقليل دهد.

  - مي‌شود به گونه‌اي فرآيند را ساده‌سازي كرد كه قابل تطبيق به ابزارهاي عادي پورتال باشد.

  - اگر استثنائاً نياز ضروري به SDK بود، مي‌توان در قالب پروژه‌هايي در آينده به انجام رساند.

- هر تغييري در آينده ممكن است، چون ما يك پورتال داريم، پس نبايد اكنون زياد درگير مطالعات شويم.

  - كساني به سراغ  پورتال مي‌روند كه تغييرات فراواني را در كار خود پيش‌بيني مي‌كنند.

- به گونه‌اي عمل شود كه در آينده اگر از SDK استفاده شد، داده‌هاي فرم‌ساز فعلي قابل استفاده در آن باشد.

# گزينه‌هاي روي ميز

- توسعه پورتال سامان توسط CDK و FDK اختصاصي آن

  - سه زيرسامانه مورد نياز … به صورت كامل طراحي شود.

    - …

    - اردوبران و اردوروان

    - ثبت نام مجموعه‌ها

  - از ابزارهاي آماده پورتال تنها براي كارهاي عمومي استفاده شود.

    - مديريت كاربران

    - صفحات ساده و عادي سايت

    - تماس با ما و درباره ما

  - معماري اطلاعات و ساختار كاربرگ‌ها و فيلدها در ضمن پروژه طراحي مي‌شود.

- استفاده از ابزارهاي پورتال

  - خواسته‌ها به گونه‌اي فروكاسته شود كه قابل پياده‌سازي در پورتال باشد.

  - از كيت‌هاي توسعه (SDK) استفاده نشود.

  - فرآيندها و ساختار اطلاعات در ابتدا مشخص شود، در قالب يك پروژه مستقل.

# بيان تمثيلي دو نگره

- ميخي را بر قله‌اي فرو كرده‌ايم و هدف را تعيين نموده‌ايم.

  - جاده‌اي مستقيم براي رسيدن به قله مي‌سازيم، چند بانده، استوار و قويم.

    - زمان زيادي صرف ساخت جاده و توليد وسيله نقليه خواهد شد.

    - حركت متوقف است به تكميل جاده و وسيله نقليه.

    - وقتي حركت آغاز شد، قدرت و دقت بالايي خواهد داشت.

    - تا مدت‌ها نياز به تغيير و اصلاح نخواهد داشت.

    - هر تغيير فعاليت بسيار گسترده‌اي را طلب مي‌كند.

    - تغيير محتاج استفاده از متخصصان زبده است.

  - از جاده‌هاي كم عرض موجود استفاده مي‌كنيم، اگر چه پر پيچ و خم هستند.

    - از وسايل نقليه موجود يك مورد مناسب برمي‌گزينيم.

    - به سرعت مي‌توانيم حركت را آغاز كنيم.

    - در هنگام حركت هميشه بايد مراقب مسيرها و تكميل آن‌ها باشيم.

    - با هر تغييري در كار، بايد تغييري در مسيرها صورت گيرد.

    - تغيير زمان زيادي نخواهد گرفت.

    - تغيير محتاج متخصص نيست، يك اپراتور معمولي مي‌تواند به انجام رساند.

- مثال واقعي: ايجاد فرم …

  - فقط يك فرم براي مكان خواهيم داشت كه متغيّر است.

    - با تغيير نوع مكان، بخشي از فرم به صورت خودكار تغيير نمايد.

  - براي هر نوع مكان يك فرم مستقل خواهيم داشت.

    - پس از تكميل فرم عمومي، فرم بعدي متناسب با نوع مكان نمايش داده مي‌شود.

پايان جلسه دوم