شرح فني

پروژه‏ي توليد نرم‏افزار پرسش و پاسخ تخصصي زنان

اين پروژه از زمان تصويب آن در مدت 300 روز مبتني بر موارد فني ذيل‏الذكر انجام خواهد شد:

فاز اول

1. بانك اطلاعاتي لازم جهت نگهداري اطلاعات پرسش‏ها و پاسخ‏ها نخستين بخشي است كه پس از تحليل سيستم طراحي خواهد شد.

فاز دوم

2. سپس نرم‏افزار ورود اطلاعات پرسش‏ها به صورت تحت شبكه طراحي مي‏گردد.

3. نرم‏افزار مذكور بر اساس زبان VB Script و با استفاده از SQL server نوشته خواهد شد و داراي comment و توضيح كافي و به صورت document شده خواهد بود، تا هزينه‏ي ويرايش‏ها و اصلاحات بعدي كاهش يابد.

4. نرم‏افزار ورود پاسخ‏ها به صورت Work follow طراحي خواهد شد. به اين معنا كه هر كدام از محققين و تايپيست‏ها به نوبه‏ي خود پاسخ را وارد و ويراستار ويرايش را انجام داده و پس از پايان چرخه، با تأييد نهايي مدير پروژه پاسخ‏ها به پرسش‏ها ضميمه شده و در نرم‏افزار نهايي درج خواهد گرديد.

فاز چهارم

5. سپس بخش نمايش براي اينترنت طراحي مي‏شود كه ويژگي‏هاي ذيل را خواهد داشت:

1. موضوعات بر اساس حروف الفبا ديده شوند.

2. تعداد پرسش‏‏هاي موجود تحت هر موضوع نمايش داده شود.

3. تعداد كل پرسش‏‏هاي موجود و تعداد كل موضوعات ديده شود.

4. موضوعات به صورت درختي و تزاروسي طراحي شوند.

5. با انتخاب هر موضوع پرسش‏‏هاي تحت آن نمايش داده شوند.

6. با انتخاب پرسش، پاسخ نمايش داده شود.

7. بتوان در موضوعات به آساني جستجو كرد.

9. جستجوي پيشرفته‏ي تركيبي در متن پرسش‏ها وجود داشته باشد.

10. نسخه‏ي مناسب چاپ براي موضوعات و پرسش و پاسخ‏ها و نتايج جستجو موجود باشد.

11. در جستجوي تركيبي، علامت «+» به معناي اپراتور منطقي AND بوده و حرف «و» به همين معنا، لاكن با حفظ ترتيب مي‏باشد.

12. حرف عطف «يا» نيز به معناي OR مي‏باشد.

13. عدم استفاده از اين نشانه‏ها ميان كلمات، به معناي اپراتور منطقي OR نمي‏باشد و يكپارچه و «عبارت» بودن كلمات جستجو را مي‏رساند.

14. اگر كاربر بخواهد كلمات «و» و «يا» را استفاده نمايد بدون اين‏كه اپراتور باشند، از گيومه استفاده خواهد كرد.

15. كاربر بايد بتواند با انتخاب گزينه‏اي مشخص نمايد كه تنها به دنبال كلمات كامل است. يعني كلماتي كه جزيي از كلمه‏ي ديگر نباشند (مثلاً اگر «زن» را جستجو كرد، فيش‏هاي مربوط به «زنا» را براي او نياورد). در عين حال نبايد اين كار باعث شود كلمات همراه با نشانه‏هاي زبان فارسي، مانند نشانه‏هاي جمع، يا ضماير ملكي حذف شود (مثلاً اگر «زن» را برگزيد، اگر  «زنا» را نمي‏آورد، طوري نباشد كه «زنان» را نيز نياورد! اين را بياورد، يعني «ان» را بشناسد  و از آن عبور كند).

16. تا هر مرحله و هر ميزان امكان تركيب وجود داشته باشد.

17. در نتايج جستجو امكان مرتب‏سازي بر اساس تاريخ و حروف الفبا وجود داشته باشد.

19. پس از ديدن يك پاسخ، بتواند دوباره به نتايج جستجو بازگردد.

21. واردكننده‏ي اطلاعات مي‏تواند با «محرمانه» كردن بعضي از ركوردها نمايش آن‏ها را در سايت ممتنع سازد.

23. كاربر نيازي به نصب فونت و قلم نداشته باشد.

فاز پنجم

6. بعد از راه‏افتادن سايت، همه‏ي اطلاعات بر روي CD با امكانات ذيل عرضه مي‏گردد.

1. امكان اضافه كردن بعضي از پرسش‏ها در بخشي با عنوان Favorite براي مراجعات بعدي وجود داشته باشد.

2. با استفاده از Active X و يا DLL امكان جستجو وجود داشته باشد.

3. بر روي CD كه طبيعتاً استفاده از SQL server ممكن نمي‏باشد، اطلاعات در فرمت‏هايي نگهداري شوند كه به سادگي قابل كشف و ضبط و استفاده در نرم‏افزاري ديگر نباشند.

4. در عين حال، امكان گرفتن خروجي‏هايي از بخش‏هايي از اطلاعات در برنامه وجود داشته باشد.

5. هر پرسش داراي كدي منحصر به فرد باشد كه كاربر نيز آن را ببيند و در صورت ضرورت بتواند به همان پرسش مراجعه كند.

6. اين كد با كد پرسش‏هاي روي سايت يكسان باشد كه در صورت در دسترس نبودن CD بتواند به سايت مراجعه نموده و پرسش خود را ملاحظه كند.

7. موضوعات به صورت درختي قابل مشاهده باشند.

8. امكان گرفتن خروجي از Favorite برنامه وجود داشته باشد، تا در دستگاه ديگري دوباره Import شود، يا با تعويض ويندوز يا نصب مجدد برنامه بتوان از آن اطلاعات قبلي استفاده نمود.

9. نرم‏افزار مذكور بر روي CD بايد بتواند در تمام انواع ويندوز كار نمايد، بدون وابستگي به نوع خاصي از Character set ويندوز.

10. برنامه بايد داراي قابليت نصب آسان باشد. 