بسم الله الرحمن الرحیم

ویژگی‌های فنی:

سرور: Linux

وب‌سرور: Apache

کلاینت: مرورگر

زبان برنامه‌نویسی: Python

چارچوب نرم‌افزاری: Django

پایگاه داده: NoSQL

وجود دارد

قابل انجام است؛ جمع كل ساعات كار = 127.5 نفرساعت

[يك ماه و نيم زمان براي من، در صورت روزي سه ساعت كار]

انجام آن به صرفه نيست

- شبکه اطلاعات

- مدیریت بانک‌ها

  - اضافه، ویرایش و حذف کردن بانک جدید

  - تعیین ساختارهای هر رکورد از بانک

  - فراخوان فیلدهای رکورد از بانک‌های دیگر در موقع ساخت بانک

- مدیریت کاربران

  - ثبت کاربر جدید از طریق مدیر (اپراتور)

  - ثبت کاربر جدید از طریق ثبت‌نام

اصلاح جدول كاربران براي درج اطلاعات كاربران خودثبت‌نامي	0.5

ايجاد فرم ثبت‌نام	2

ايجاد فرم تأييد يا ردّ ثبت‌نام	2

صفحه قوانين ثبت‌نام و پذيرش موافقت با قوانين و آيين‌نامه	1

  - گروه‌بندی کاربران در قالب کاربر حقوقی

  - اضافه شدن کاربران به گروه حقوقی در قالب دعوت‌نامه

اصلاح بانك اطلاعات براي درج گروه در سامانه	0.5

ايجاد صفحات: درج، ويرايش، حذف، نمايش گروه‌ها	4

جستجو و اصلاح تمامي توابع مربوط به كاربران در سامانه براي سازگاري با وضعيت كاربران ملحق به گروه‌ها	20

فرم ارسال دعوت‌نامه جهت عضويت كاربران ثبت‌نام شده	2

ايجاد امكان نمايش دعوت‌نامه براي عضويت كاربران در داشبورد	4

صفحه الحاق كاربر به گروه	1

  - اضافه شدن کاربران به گروه حقوقی توسط مدیر (اپراتور)

  - گروه‌بندی کاربران بر مبنای گروه کاربری برای ایجاد دسترسی

- گروه‌های کاربری و چارت سازمانی

  - گروه‌بندی کاربران در قالب گروه‌های کاربری (سمت)

  - تخصیص مجوز به گروه‌های کاربری (سمت)

  - تخصیص بانک‌ها به گروه‌های کاربری برای ویرایش و مدیریت بر اساس مجوزهای تعیین‌شده

  - تشکیل چارت سازمانی

  - تخصیص سمت‌ها به چارت سازمانی

- ورود اطلاعات

  - ورود اطلاعات به بانک‌ها توسط مدیر (اپراتور)

  - ورود اطلاعات به بانک‌ها توسط کاربران بر اساس سطح دسترسی مشخص شده

  - ورود اطلاعات به بانک‌ها توسط کاربران حقیقی بر اساس سطح دسترسی مشخص شده

  - مشخص شدن خالق اثر یا رکورد اطلاعاتی حین ورود اطلاعات توسط اپراتور

اصلاح جداول بانك اطلاعات جهت نگهداري اطلاعات اپراتور هر ركورد	0.5

اصلاح تمامي توابع درج و ويرايش ركورد براي ثبت اپراتور	10

ايجاد امكان نمايش نام اپراتور فعاليت‌ها در صفحه نمايش ركورد	1

  - دو نوع فرم ثبت اطلاعات برای هر بانک (اجمالی و تفصیلی)

  - تعریف فرم ثبت توسط مدیر (اپراتور)

  - تعریف فرم‌های اضافه برای هر بانک (فرم ارزیابی و ...)

- ارائه و نمایش اطلاعات

  - نمایش شخصی‌سازی شده برای هر بانک

امكان انتخاب تصوير از بخش مديريت فايل‌ها به عنوان نماد و آيكن بانك	2

تغيير تمامي صفحات نمايش بانك و فرم و فيلد و ركورد براي نمايش آيكن بانك	5

  - نمایش کلی از اطلاعات جمع‌بندی شده‌ي هر بانک

ايجاد نوعي داشبورد براي هر بانك با نمايش چند نمودار و آمار و اطلاعات	10

امكان خروجي گرفتن از نمودارها و آمار در فرمت اكسل	5

  - نمایش اجمالی گزارشی از اطلاعات ثبت شده در هر بانک

[همان مورد قبلي]

  - نمایش کامل اطلاعات هر رکورد از اطلاعات در یک صفحه‌ی مجزا

  - صفحه‌ی اختصاصی برای نمایش و ارائه‌ی هر کاربر حقیقی یا حقوقی

ايجاد صفحه نمايش كاربر و فهرست ركوردهاي ثبت شده توسط او	2

  - صفحه‌ی اختصاصی رویدادها (همایش‌ها و جشنواره‌ها و ...)

در نظر گرفتن رويدادها بمثابه يك بانك اطلاعات

طراحي فرم ثبت يك بانك به عنوان رويداد [انتخاب بانك از فهرست]	2

ايجاد صفحه مستقل نمايش ركوردهاي بانك‌هاي داراي ماهيت رويدادي به صورت تقويم و با نمايش سالانه، ماهانه و روزانه	10

اصلاح بانك اطلاعات براي درج مستقل رويدادها در قالب: روز وقوع، ساعت آغاز و ساعت پايان رويداد	0.5

ايجاد فيلدهاي مخصوص رويداد؛ تاريخ، ساعت آغاز و ساعت پايان	2

- اطلاعات و داده‌های پایه

  - ثبت اطلاعات پایه توسط مدیر (اپراتور)

  - فراخوان اطلاعات پایه در بانک‌ها بر اساس نیاز

- جستجوی عادی و پیشرفته

  - جستجو در تمامی بانک‌ها و اطلاعات به صورت عادی

  - جستجوی پیشرفته با امکان تنظیم پارامترهای جستجو

بررسي بانك اطلاعات و شناسايي پارامترهاي ممكن و فهرست كردن آن‌ها	1

طراحي فرم ويژه جستجوي پيشرفته	10

نوشتن كدهاي جستجوي پيشرفته براي اجرا در بالاترين سرعت	10

  - فیلتر کردن اطلاعات بانک‌ها بر اساس فیلدهای رکوردها در حین مدیریت

بررسي و شناسايي انواع فيلترهاي مناسب براي توليد	1

ايجاد دگمه‌اي ويژه در نمايش فهرست ركوردها	1

اصلاح كدهاي صفحه ركوردها براي نمايش داده شدن با فيلتر	5

  - فیلتر کردن اطلاعات بانک‌ها در حین نمایش

[به نظر نمي‌رسد فهرست بانك‌ها نياز به فيلتر شدن داشته باشد]

- رده‌بندی و طبقه‌بندی اطلاعات

  - اضافه کردن یک ساختمان درختی جدید برای رده‌بندی اطلاعات ثبت شده

  - اضافه شدن اطلاعات ثبت‌شده در بانک‌ها به رده‌ها

- امکانات تعاملی

  - لایک کردن عناوین (ابراز علاقه)

  - کامنت گذاشتن برای عناوین (اظهار نظر)

  - انتشار کامنت‌ها با تایید

ايجاد صفحه نمايش كامنت‌هاي تأييد شده و نياز به تأييد	2

اصلاح وضعيت فعلي درج كامنت، براي عدم نمايش تا تأييد كامنت	1

اصلاح بانك اطلاعات براي امكان درج تأييد كامنت	0.5

  - اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی

شناسايي و انتخاب كدهاي اشتراك در شبكه‌هاي اجتماعي	1

اصلاح صفحه نمايش ركورد براي درج دگمه‌هاي اشتراك	1

  - ارسال پیام

ايجاد صفحات ارسال، دريافت، حذف، آرشيو پيام	4

اصلاح كدهاي اصلي سامانه جهت نمايش تعداد پيام‌هاي جديد به صورت آژاكسي بدون نياز به رفرش شدن صفحه	3

۲) تجارت الکترونیک  ماهيتاً داخل در كاركرد PDM نيست و بهتر است به عنوان  يك سرويس جدا نوشته شود و از طريق وب‌سرويس از داده‌هاي PDM استفاده نمايد.

- امکانات تامین‌کنندگان

  - مدیریت تامین‌کنندکان بر مبنای ساختارهای شبکه‌ی اطلاعات

  - دسته‌بندی محصولات با ساختارهای شبکه‌ی اطلاعات

  - تعریف ویژگی‌های خاص برای محصولات بر پایه‌ی شبکه‌ی اطلاعات

  - ثبت صفحه‌ي اختصاصی برای هر محصول توسط صاحب محصول بر پایه‌ی شبکه‌ی اطلاعات

  - ثبت عکس برای محصولات

  - قیمت‌گذاری برای هر محصول

  - ثبت تخفیف برای محصولات

  - ثبت موجودی برای محصولات

  - رتبه‌بندی تامین‌کنندگان

- امکانات خریداران

  - فیلتر کردن ویژگی‌های محصولات برای کاربران

  - فیلتر بر اساس دسته‌بندی محصولات

  - فیلتر بر اساس پرفروش‌ها

  - فیلتر بر اساس جدیدترین محصولات

  - فیلتر بر اساس قیمت

  - فیلتر بر اساس تامین‌کنندگان

  - تعریف سبد خرید برای کاربران

  - تعریف روش‌های مختلف برای تحویل محصولات

  - مقایسه‌ی محصولات هم‌گروه

  - خرید از طریق درگاه بانکی

  - تعریف کیف پول و خرید از طریق موجودی قبلی

  - لایک کردن عناوین (ابراز علاقه)

  - کامنت گذاشتن برای عناوین (اظهار نظر)

  - انتشار کامنت‌ها با تایید

  - اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی

  - ارسال پیام